## Slide 1
FA26 DS 549 / CISS
化石燃料与动物农业
广告观测站
研究预览 0.2.2
Native corpus connected
本地原生语料已连接，最终验收仍待完成。
2026-09-16
Notes: 本演示是 FA26 项目的研究预览，展示当前已运行的原生数据看板与带证据问答。双数据集交付目标不变。真实社交语料、指定 GitHub、固定域名和人工验收尚未完成。依据：FA26_DELIVERY_PLAN.zh-CN.md；docs/handoff.md；reports/claim_contract_v0_2_2.md。

## Slide 2
项目交付目标
八个模块围绕双数据集与带证据问答
CISS Observatory 研究预览 0.2.2 2026-09-16
02
模块 | 当前已有 | 下一项交付依赖
M1 数据导入 | 原生数据、版本与来源绑定 | 真实社交导出与字段核对
M2 正文与来源 | 质量标记、原文区间、引用定位 | 截断候选的身份与页面核对
M3 原生看板 | 六字段、图表、筛选与导出 | 持续对账和用户验收
M4 社交视图 | 独立状态与适配接口 | 真实数据尚未连接
M5 检索问答 | 关键词、向量、SQL 与带证据回答 | 人工判断语义充分性
M6 评价 | 开发诊断与 20＋20 题草案 | 冻结验收题并独立人审
M7 部署与费用 | Windows 本地运行、预算与备份 | 固定域名与外部访问验收
M8 交接 | 源码、说明、测试、研究预览 | 指定 GitHub 与最终双库演示
CLAIMS：保留历史自动标签及其来源，后端集成列为未来工作。
Notes: 来源：FA26_DELIVERY_PLAN.zh-CN.md 的 M1–M8；docs/handoff.md；reports/claim_contract_v0_2_2.md。该矩阵描述本地实施与剩余依赖，不代表各模块全部通过验收。CLAIMS 只使用保存的历史标签，本期没有重建分类后端或训练模型。

## Slide 3
M1–M2 数据与质量
同一批语料使用不同的资格口径
CISS Observatory 研究预览 0.2.2 2026-09-16
03
Chart: 
| 收录记录 | 可计数记录 | 可检索正文
记录数 | 275 | 263 | 226
554
检索文本块
94
疑似截断警告
保留原文和质量标记，按可用区间检索。
结构化来源尚未确认恢复全文；3 个 PDF 续文候选仍需核对。
Notes: 来源：docs/handoff.md；reports/data_revision_v0_2.md；outputs/native_import_v0_2_published_repeat_20260916.json；reports/truncation_recovery_preflight.md。数据版本 d85a98002e4493f0376c260ad82253ee。275 收录记录包括元数据-only 项；263 可计数；226 合格检索正文；554 检索 chunks。94 是疑似截断的质量警告，既不是 94 次检索失败，也不表示剩余内容均不可服务。现有结构化来源确认直接恢复全文 0 条，3 个 PDF 续文候选尚未核实身份和视觉边界。

## Slide 4
M3 原生广告 Dashboard
筛选、图表和 CSV 共享同一记录集合
CISS Observatory 研究预览 0.2.2 2026-09-16
04
六字段 | 研究者可做的操作
URL、publisher、title | 查看文章与媒体，按配置打开来源
date、sponsor、keyword | 筛选日期、赞助方和词项，保留 Unknown
数量、占比与时间 | 对账公司／媒体统计和时间分布
赞助关系与导出 | 检查公司与媒体连接，导出当前集合
ExxonMobil 15 条
保存的浏览器核对：筛选 15 个记录 ID，CSV 导出同为 15 条。
Notes: 来源：docs/user_guide.md；docs/handoff.md。公众界面使用英文。六字段为 URL、publisher、title、date、sponsor、keyword。公司和媒体的 count/percent、timeline、sponsor-publisher 关系均按筛选后的可计数记录计算。曾通过浏览器验证 exxonmobil 15 个不同 record_id，与导出 CSV 的 15 条一致。此历史功能证据不等于本轮重跑浏览器。来源链接关闭时页面、证据和导出 URL 一并隐藏。unknown 与 historical labels 保留说明。

## Slide 5
M5 原文定位与回答约束
回答同时保留广告归因、数量对象和规划状态
CISS Observatory 研究预览 0.2.2 2026-09-16
05
实际广告引文
Once completed, the new facility could produce up to 1 billion cubic feet a day of blue hydrogen that can be used to help fuel the existing Baytown complex as well as other industrial facilities in the area.
广告称：设施建成后，蓝氢日产量可能达到最多 10 亿立方英尺。
归因：广告称 对象：蓝氢 单位：立方英尺／日 状态：可能、建成后
原文字符区间 [688, 895) / 记录 0d2b4bc2… / 版本 7edbf661…
Notes: 来源：outputs/development_claim_contract_20260916.json；reports/claim_contract_v0_2_2.md；reports/assisted_semantic_review_v0_2_2.md。run d26eb540a6114cfe9672a755c43f39a7，dev-07。下方英文是广告原句，不能证明现实中设施已建成或产量已实现。record_id=0d2b4bc2-4397-5604-8235-fcda8c7088f7；version_id=7edbf6617dc344578452865c341bfe53f5f18beb6b9bc30caa51aa6e96269cde；evidence_id=c073c2acb5b73e32052753e012aa8417b7b0026652834dafc4d2fcd38df051f7；字符区间 [688,895)；paragraph_ids=p1；source=https://partners.wsj.com/exxonmobil/business-of-carbon-capture-and-storage/hydrogen-another-chapter-in-exxonmobils-lower-emissions-ambitions/。程序从被选 passage_id 还原原文和坐标，模型不手工计算偏移。语言沿用问题语言，并用保守本地检查拦截明显错语，短文本仍可能不确定。

## Slide 6
M5–M7 运行与费用
本机服务与付费模型承担不同职责
CISS Observatory 研究预览 0.2.2 2026-09-16
06
组件 | 已实现职责
Python Dash、Plotly、AG Grid | 六字段、筛选、图表、导出和问答入口
PostgreSQL、pgvector | 原文版本、SQL 计数、词项与向量检索
OpenAI SDK、Pydantic、pySBD | 结构化回答、原句目录与字符切片校验
Luna、embedding、Lingua | 付费生成／向量，本地保守语言检查
免费搜索与 SQL 计数
Paid answer 单独触发
应用预算 $100／月，调用前预留、调用后结算。模型不可用时保留检索。
Notes: 来源：docs/architecture.md；docs/operations.md；docs/handoff.md；FA26_DELIVERY_PLAN.zh-CN.md；outputs/development_claim_contract_20260916.json。已有 Windows 隔离 PostgreSQL 和 pgvector，本机 127.0.0.1:55432；Dash 127.0.0.1:8050。本机无需再次下载 PostgreSQL。Dash/Plotly/AG Grid 展示，pandas/Pandera 导入校验，PostgreSQL/pgvector 版本、统计、检索，pySBD 切句与校验，Pydantic 和 OpenAI SDK 生成结构化输出，Lingua 保守语言检查。预算为应用月度 $100 配置目标，调用前预留，成功或失败后按实际用量结算。Luna 与 embedding 均可能计费，SQL 计数和词项搜索不调用模型。

## Slide 7
M6 验证范围
最新开发运行可追溯，人工验收仍待完成
CISS Observatory 研究预览 0.2.2 2026-09-16
07
开发检查 | 保存结果
命中记录 / 必需片段 | 8 / 8 / 13 / 13
证据定位 / 引文定位 | 85 / 85 / 16 / 16
SQL 计数 / 无证据拒答 | 2 / 2 / 3 / 3
回答语言启发式 | 8 match
人工语义支持率 | 未测量
8 回答
2 计数
3 拒答
本轮费用
$0.01632325
0.2.2：相关 52 项测试通过。0.2.1：历史全套 164 项通过。
开发草案已用于迭代；社交／跨库 7 题待数据，16 条引用待人工裁定。
Notes: 来源：outputs/development_claim_contract_20260916.json；reports/claim_contract_v0_2_2.md；reports/assisted_semantic_review_v0_2_2.md；reports/citation_review_v0_2_2.csv。run d26eb540a6114cfe9672a755c43f39a7；数据 d85a98002e4493f0376c260ad82253ee；draft_not_frozen。13 ready：8 answered、2 count_only、3 insufficient_evidence。4 social + 3 cross pending 不计通过。8 match 是本地语言启发式。当前 16 行人工字段为空。AI 复核指出本次 dev-01 归因和 dev-07 蓝氢对象已补齐；dev-03 经济挑战的完整性和 dev-05 BIOMEM 额外背景仍需要判断。开发题已用于迭代，不能当盲测或稳健性结论。0.2.2 相关 52 项测试通过，0.2.1 全套 164 项仅保留历史证据，本轮未重跑完整套件。

## Slide 8
M4、M6–M8 交付边界
交接已有实现，继续完成双数据集交付
CISS Observatory 研究预览 0.2.2 2026-09-16
08
接手入口
README 与 handoff
运行说明、用户指南、架构与数据字典
锁定依赖、脚本、测试与保存的开发证据
本版 PPTX、中文演示脚本和人工复核表
仍需完成
真实社交导出与跨库验证
指定 GitHub 仓库交付
Cloudflare 固定域名与外部访问
独立人工验收及最终双数据集演示
单人主导、AI 辅助。按模块收束交付，保留每项证据与未决边界。
Notes: 来源：docs/handoff.md；docs/operations.md；docs/user_guide.md；docs/evaluation_protocol.md；FA26_DELIVERY_PLAN.zh-CN.md；reports/claim_contract_v0_2_2.md。接手顺序：README / handoff，Start-Observatory.ps1，浏览器原生筛选和免费搜索，查看已保存 RAG 输出及 citation_review CSV，补真实社交，再完成域名和 GitHub，冻结题库进行独立人工验收，最终双数据集演示。原始资料需要单独提供，密钥和数据库运行时不进源码包。当前 deck 不是 final_presentation 或最终验收证书。